# Proyecto SGTURNOS – Ciclo de Vida del Proyecto

Documento para entrega en PDF (normas APA 7). Este archivo es una base completa lista para revisión y exportación. Personalice los campos marcados con “[Por definir]” antes de generar el PDF.

## 1. Portada

- Título del proyecto: SGTURNOS – Módulo de Gestión de Mallas y Novedades

- Empresa/Entidad: Paliacare

- Área involucrada: Área asistencial (auxiliares, enfermeros, terapeutas, médicos)

- Equipo (empresa: Digikiel): Edisson Taborda (Gerente de proyecto), Leydi Godoy (Desarrolladora), Yeira Ortiz (Desarrolladora)

- Fecha de inicio del proyecto: 15/12/2025

## 2. Tabla de contenido

- Portada

- Tabla de contenido

- Introducción

- Objetivos (general y específicos)

- Desarrollo del proyecto (por fases del ciclo de vida)

  - Inicio

  - Planificación

  - Ejecución (conceptual)

  - Monitoreo y Control

  - Cierre

- Video de presentación

- Conclusiones

- Referencias

## 3. Introducción

Paliacare cuenta con un equipo asistencial de 35 auxiliares, 10 enfermeros, 8 terapeutas y 6 médicos. La gestión de turnos y novedades se realiza hoy con procesos manuales (hojas de cálculo y mensajería), lo que genera errores, tiempos muertos y poca trazabilidad. El proyecto SGTURNOS (backend Spring Boot Java 21 y frontend Vite + React) integra autenticación JWT, perfiles y flujos de aprobación para optimizar la planificación de mallas (matrices de turnos), registrar novedades y aplicar aprobaciones por roles.

Este documento detalla la mejora/implementación del “Módulo de Gestión de Mallas y Novedades” con alertas, flujos de aprobación y reportes, aplicando las fases del Ciclo de Vida del Proyecto con enfoque práctico para Paliacare.

## 4. Objetivos

- Objetivo general: Diseñar e implementar un módulo de software para Paliacare que estandarice la generación de mallas, el registro de novedades y el flujo de aprobación por roles asistenciales, mejorando tiempos, calidad y trazabilidad.

- Objetivos específicos:

  - Automatizar la generación, validación y publicación de mallas por rol (auxiliares, enfermeros, terapeutas, médicos) con exportes a Excel/PDF.

  - Integrar flujos de aprobación de novedades con roles definidos (jefe inmediato, líder de enfermería, jefe de medicina, aprobadores administrativos).

  - Asegurar acceso y segregación de funciones mediante JWT, CORS y control por rol.

## 5. Desarrollo del proyecto por fases

### 5.1 Fase de Inicio

- Área: Asistencial (planificación de turnos y novedades para auxiliares, enfermeros, terapeutas y médicos).

- Necesidad: Reducir errores y tiempos en la construcción de mallas; formalizar el flujo de registro/validación de novedades; disponer de alertas, reportes y publicación segmentada por rol.

#### Acta de constitución del proyecto

- Nombre del proyecto: SGTURNOS – Módulo de Gestión de Mallas y Novedades

- Objetivo general: Optimizar y estandarizar la gestión de turnos y novedades, habilitando aprobación por roles y trazabilidad.

- Alcance (alto nivel):

  - Backend: Endpoints REST bajo /api (Spring Boot, JWT), almacenamiento de mallas y novedades, roles y aprobaciones, exportes y auditoría básica.

  - Frontend: Vite + React, pantallas para login, dashboard, datos personales, consulta de mallas, gestión de novedades, gestión de usuarios (administradores), flujo de aprobación y alertas.

  - Integración: Base URL http://localhost:8085/api (desarrollo), CORS para http://localhost:5173.

- Equipo de trabajo (Digikiel): Edisson Taborda (Gerente de proyecto), Leydi Godoy (Desarrolladora), Yeira Ortiz (Desarrolladora).

- Roles adicionales: Analista funcional (acompañado por GP), QA/Tester (apoyo del equipo), Stakeholders: líder de enfermería, jefe de medicina, RRHH.

#### Contexto de usuarios y roles

- Población aproximada: 35 auxiliares, 10 enfermeros, 8 terapeutas, 6 médicos.

- Roles asistenciales: Acceso a login, dashboard, datos personales, consulta de mallas, registro y seguimiento de novedades (según rol), visualización de publicaciones oficiales.

- Roles administradores: Acceso a login, dashboard, gestión de usuarios, gestión de mallas (generar/exportar/publicar), gestión de novedades (aprobación), alertas e indicadores.

### 5.2 Fase de Planificación

#### Entregables del proyecto

- Documento de requisitos y casos de uso específicos por rol asistencial y administrativo.

- Arquitectura y diseño (JWT, roles, flujos de aprobación, almacenamiento de mallas, exportes).

- Backend funcional con endpoints: autenticación, usuarios, mallas, novedades, aprobaciones, reportes y auditoría básica.

- Frontend con vistas: Login, Dashboard, Datos personales, Consulta de mallas, Gestión de novedades (usuario), Gestión de usuarios (admin), Gestión de mallas (admin: generar/exportar/publicar), Gestión/aprobación de novedades (admin), Alertas e indicadores.

- Pruebas funcionales y de integración.

- Indicadores y reportes operativos.

- Documentación del usuario y guía de video.

#### Cronograma (2 meses estimados, inicio 15/12/2025)

| Fase/Actividad | Inicio | Fin | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio: levantamiento de necesidad y acta | 15/12/2025 (Lun) | 17/12/2025 (Mié) | 3 días | GP/AF |
| Planificación: requisitos y alcance | 18/12/2025 (Jue) | 24/12/2025 (Mié) | 5 días | AF/GP |
| Diseño: arquitectura y modelo de datos | 26/12/2025 (Vie) | 02/01/2026 (Vie) | 5 días | BE/FE |
| Desarrollo Backend (auth, usuarios) | 05/01/2026 (Lun) | 14/01/2026 (Mié) | 8 días | BE |
| Desarrollo Backend (mallas, novedades, aprobaciones) | 15/01/2026 (Jue) | 26/01/2026 (Lun) | 8 días | BE |
| Desarrollo Frontend (login, dashboard, datos personales) | 05/01/2026 (Lun) | 14/01/2026 (Mié) | 8 días | FE |
| Desarrollo Frontend (mallas, novedades, aprobaciones, alertas) | 15/01/2026 (Jue) | 28/01/2026 (Mié) | 10 días | FE |
| Integración y pruebas (QA y UAT) | 29/01/2026 (Jue) | 04/02/2026 (Mié) | 5 días | QA/Stakeholders |
| Ajustes y documentación | 05/02/2026 (Jue) | 10/02/2026 (Mar) | 4 días | Todos |
| Cierre y entrega | 11/02/2026 (Mié) | 11/02/2026 (Mié) | 1 día | GP |

Gantt sugerido: Backend base → Backend mallas/novedades → Frontend integra API → QA/UAT → Ajustes → Cierre.

#### Diagrama de Gantt (tabla extendida con dependencias y holguras de referencia)

| Id | Actividad | Inicio | Fin | Duración | Dependencia | Responsable | Holgura ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Inicio y acta | 15/12/2025 | 17/12/2025 | 3d | — | GP/AF | 0d |
| B | Planificación y alcance | 18/12/2025 | 24/12/2025 | 5d | A | AF/GP | 0d |
| C | Diseño (arquitectura/modelo) | 26/12/2025 | 02/01/2026 | 5d | B | BE/FE | 1d |
| D | Backend base (auth, usuarios) | 05/01/2026 | 14/01/2026 | 8d | C | BE | 1d |
| E | Backend mallas/novedades/aprobaciones | 15/01/2026 | 26/01/2026 | 8d | D | BE | 0d |
| F | Frontend base (login, dashboard, datos) | 05/01/2026 | 14/01/2026 | 8d | C | FE | 1d |
| G | Frontend mallas/novedades/aprobaciones/alertas | 15/01/2026 | 28/01/2026 | 10d | F,E | FE | 0d |
| H | Integración y pruebas (QA/UAT) | 29/01/2026 | 04/02/2026 | 5d | G,E | QA/Stakeholders | 0d |
| I | Ajustes y documentación | 05/02/2026 | 10/02/2026 | 4d | H | Todos | 1d |
| J | Cierre y entrega | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 1d | I | GP | 0d |

Notas para visualizar el Gantt: - Camino crítico sugerido: A → B → C → D → E → G → H → I → J. - Holguras son de referencia para absorber pequeños retrasos; priorizar no consumir holgura de actividades críticas.

#### Recursos

- Humanos: Edisson Taborda (GP/AF), Leydi Godoy (FE/BE), Yeira Ortiz (FE/BE), apoyo QA (equipo Digikiel), Stakeholders (líder enfermería, jefe medicina, RRHH).

- Tecnológicos: Spring Boot (Java 21), Maven; Vite + React; Tailwind; Base de datos recomendada: PostgreSQL (seguridad, transacciones, extensiones para reportes), alternativa MySQL/MariaDB si ya existe soporte; Control de versiones Git (ramas develop, edissonDev); Exportes Excel/PDF.

- Financieros: Dedicación del equipo (8 horas/día, 6 días/semana), costos de infraestructura dev/test (contenerizable en futuro), licencias: no requeridas (stack OSS).

#### Entorno de despliegue sugerido

- Desarrollo: local con perfiles dev, CORS abierto a http://localhost:5173, base de datos PostgreSQL en contenedor (Docker) o instancia local.

- Pruebas/UAT: entorno aislado con PostgreSQL gestionado; despliegue del backend en contenedor (Docker) o servicio tipo App Service/VM; frontend servido por Vite build estático en hosting web o CDN.

- Producción (futuro): contenedores orquestados (Docker Compose inicial, escalable a Kubernetes), PostgreSQL gestionado, HTTPS obligatorio, variables de entorno para jwt.secret (Base64) y credenciales DB; CDN para frontend estático.

#### Matriz de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambios en requisitos asistenciales | Media | Alta | Comité de cambios, historias priorizadas y trazables |
| Retrasos por integración FE/BE | Media | Media | Mock API temprana, pruebas de contrato |
| Seguridad JWT mal configurada | Baja | Alta | Revisión de SecurityConfig, pruebas de autorización y CORS |
| Datos sensibles en mallas y novedades | Media | Alta | Segregación por rol, publicación segmentada, auditoría |
| Fatiga del equipo (8h x 6d) | Media | Media | Plan de comunicación, rotación de tareas, retrospectivas |
| Disponibilidad de líderes para aprobar | Media | Media | Ventanas de aprobación definidas, recordatorios y alertas |

#### Plan de comunicación

- Canales: Reuniones semanales, tablero de tareas, reportes quincenales, chat.

- Ritmo: Estado semanal; avances por fase; alertas de riesgo.

- Roles: GP consolida reportes; AF gestiona cambios; BE/FE reportan progreso técnico; líderes asistenciales validan entregables funcionales.

### 5.3 Fase de Ejecución (conceptual)

#### ¿Cómo se desarrollaría el módulo?

- Autenticación y seguridad: Revisar application.properties (puerto, jwt.secret Base64), SecurityConfig (CORS y endpoints públicos), JwtTokenProvider y JwtAuthenticationFilter para asegurar rutas protegidas.

- Usuarios y roles: Mantener permisos abiertos en dev solo para /api/usuarios/** si se requiere prueba; en prod, restringir por rol. Roles: asistenciales (auxiliar/enfermero/terapeuta/médico) y administradores.

- Mallas: Generar y almacenar (malla.storage.path), exportar a Excel/PDF; validación por líder de enfermería (aux/enf) y jefe de medicina (ter/med); sólo se publica al rol correspondiente.

- Novedades: Registro por usuario; flujo de aprobación por jefe inmediato y aprobadores administrativos; auditoría de estados.

- Alertas y reportes: Indicadores de cobertura, tiempos de aprobación, incidencias; alertas por retraso en aprobación.

- Frontend: Integrar vistas existentes (Login, Dashboard, Datos personales, Mallas, Novedades, Aprobadores, Alertas) usando src/api.js y token en localStorage.

#### Mapa de módulos y endpoints (conceptual)

  - Público (login): /api/auth/login, /api/auth/register (si aplica); CORS para http://localhost:5173 en dev.

  - Administrador: /api/usuarios/** (gestión), /api/mallas/** (generar, exportar, publicar), /api/novedades/** (aprobar/rechazar), /api/reportes/** (indicadores), /api/alertas/**.

  - Rol asistencial: /api/mallas/mis-mallas (consulta por rol), /api/novedades (crear/ver), /api/alertas.

  - Todas las rutas protegidas requieren JWT; publicación de mallas es segmentada por rol antes de exponerlas.

#### Gestión del equipo y tareas

- Tablero por historias de usuario; sprint de 1–2 semanas.

- Revisión de código por pares; flujo de ramas develop → edissonDev para features.

- Ventanas de aprobación con líderes (enfermería y medicina) durante las pruebas.

### 5.4 Fase de Monitoreo y Control

#### Indicadores (KPIs) y metas sugeridas

- Tiempo promedio de aprobación de novedades: meta ≤ 24h hábiles.

- Porcentaje de cobertura de mallas planificadas vs ejecutadas: meta ≥ 95%.

- Tasa de incidencias por periodo: meta ≤ 2% de los turnos publicados.

- Tiempo de publicación de malla desde generación: meta ≤ 8h hábiles.

- Satisfacción del usuario (encuesta breve): meta ≥ 4/5.

#### Control de calidad

- Pruebas unitarias y de integración (mvnw test).

- Revisión de endpoints protegidos por JWT y de CORS.

- Validación de exportes y vistas críticas (mallas, novedades, aprobación).

#### Control de costos y gestión de cambios

- Seguimiento de horas plan vs reales (8h x 6d por persona); variación aceptable ±10%.

- Comité de cambios: GP + líderes asistenciales; evaluación de impacto en alcance/cronograma.

- Registro de cambios y efectos en cronograma, con replanificación si aplica.

### 5.5 Fase de Cierre

- Resultados esperados: Módulo funcionando con publicación segmentada por rol, mallas y novedades trazables, flujo de aprobación validado por líderes de enfermería y medicina, alertas e indicadores operativos.

- Procedimiento de entrega: Demo oficial, documentación, acceso a repositorio, manuales de usuario y administración, enlace al video.

- Criterios de éxito: KPIs dentro de metas; adopción por usuarios asistenciales; reducción de tiempos de aprobación y errores en mallas; satisfacción ≥ 4/5.

- Lecciones aprendidas: Definir roles y ventanas de aprobación desde el inicio; validar JWT/CORS temprano; involucrar a líderes asistenciales en UAT; mantener publicación segmentada para minimizar errores de visibilidad.

## 6. Video de presentación (5–7 minutos)

- Participantes: Todo el equipo, en cámara.

- Guion sugerido:

  - Problema e importancia (30–45s)

  - Objetivos y alcance (45–60s)

  - Aplicación de fases del ciclo de vida (2–3 min)

  - Resultados esperados y KPIs (60–90s)

  - Lecciones aprendidas y cierre (30–45s)

- Enlace del video: [YouTube/Drive – Por definir]

## 7. Conclusiones

El enfoque por fases permitió alinear el desarrollo del módulo con las necesidades reales de RRHH. La integración de autenticación JWT, vistas React y endpoints Spring Boot mejora la trazabilidad y reduce tiempos. Con indicadores claros y un plan de comunicación efectivo, el módulo se vuelve sostenible y medible.

## 8. Referencias (APA 7)

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner’s Approach (9th ed.). McGraw-Hill.

- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

- Spring Team. (2025). Spring Boot Reference Documentation. https://docs.spring.io/spring-boot/

- React Team. (2025). React Docs. https://react.dev/

- Documentación interna del proyecto SGTURNOS: SecurityConfig.java, AuthController.java, JwtTokenProvider.java, application.properties, sgturnos-react-app/src/api.js.

## Instrucciones para exportar a PDF

- Opción rápida (Windows): Abrir en VS Code/Edge → Imprimir → “Guardar como PDF”.

- Opción con Pandoc (si lo usa):

# Instale Pandoc si no lo tiene y luego:
pandoc "docs/Proyecto_SGTURNOS_Ciclo_Vida.md" -o "Proyecto_SGTURNOS_Ciclo_Vida.pdf" --from markdown --pdf-engine=wkhtmltopdf

## Campos a personalizar

- Empresa/Entidad, Equipo y Roles, Fechas del cronograma, Base de datos, Presupuesto, Enlace del video.

PROYECTO SGTURNOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS PARA PALIACARE

Integrantes:

- Edisson Taborda (Gerente de Proyecto / Analista Funcional)

- Leydi Godoy (Desarrolladora Full-Stack)

- Yeira Ortiz (Desarrolladora Full-Stack)

[Espacio para completar hasta 6 integrantes]

Curso: [Nombre del Curso/Programa]

Instructor: [Nombre del Instructor]

Fecha de entrega: 28 de diciembre de 2025

2. TABLA DE CONTENIDO

- PORTADA ..................................................................... 1

- TABLA DE CONTENIDO .......................................................... 2

- INTRODUCCIÓN ................................................................ 3

- OBJETIVOS ................................................................... 4

- DESARROLLO DEL PROYECTO POR FASES ........................................... 5

A. FASE DE INICIO ........................................................... 5

B. FASE DE PLANIFICACIÓN .................................................... 6

C. FASE DE EJECUCIÓN ........................................................ 8

D. FASE DE MONITOREO Y CONTROL .............................................. 9

E. FASE DE CIERRE ........................................................... 10

- INSTRUCCIONES VIDEO DE PRESENTACIÓN ......................................... 11

- CONCLUSIONES ................................................................ 12

- REFERENCIAS ................................................................. 13

3. INTRODUCCIÓN

El sector salud demanda una precisión operativa milimétrica, donde la disponibilidad del personal asistencial traduce directamente en la calidad del cuidado del paciente. Paliacare, una empresa especializada en servicios de salud, enfrenta actualmente desafíos críticos en su gestión operativa. Con una plantilla de 59 profesionales —incluyendo médicos, enfermeros, terapeutas y auxiliares—, la dependencia de procesos manuales basados en hojas de cálculo y mensajería instantánea para la asignación de turnos y reporte de novedades ha derivado en falta de trazabilidad y errores administrativos.

El proyecto SGTURNOS, desarrollado por la firma Digikiel, surge como una solución tecnológica integral. Se trata de una aplicación web full-stack que automatiza la creación de mallas curriculares, centraliza el reporte de novedades (incapacidades, permisos, cambios) y establece un flujo de aprobación multinivel. Esta transformación digital busca no solo optimizar el tiempo del personal administrativo, sino garantizar que la cobertura asistencial cumpla con los estándares de seguridad del paciente.

4. OBJETIVOS

Objetivo General

Implementar un sistema de gestión de turnos y novedades (SGTURNOS) mediante una arquitectura web robusta para optimizar la planeación operativa y la trazabilidad administrativa del personal asistencial de Paliacare.

Objetivos Específicos

- Automatizar la generación y publicación de mallas de turnos, reduciendo en un 80% el tiempo dedicado a la planeación manual.

- Centralizar el registro de novedades con flujos de aprobación digital para eliminar el uso de canales informales (WhatsApp/Email).

- Establecer un control de acceso basado en roles (RBAC) que garantice la integridad y privacidad de la información del personal.

5. DESARROLLO DEL PROYECTO POR FASES

A. FASE DE INICIO

Esta fase define la base estratégica del proyecto. Se identificó que la descentralización de la información en Paliacare genera "tiempos muertos" y riesgo de desatención por huecos en la malla de turnos.

Acta de Constitución del Proyecto (Resumen)

- Nombre del Proyecto: SGTURNOS.

- Alcance: Incluye desarrollo de backend (Spring Boot), frontend (React), base de datos (PostgreSQL), módulos de autenticación JWT, gestión de mallas, flujo de novedades y reportes. No incluye gestión de nómina ni pagos.

- Equipo y Roles: * Edisson Taborda: Director de Proyecto / Analista Funcional.

  - Leydi Godoy / Yeira Ortiz: Desarrollo Full-Stack.

- Stakeholders: Líder de Enfermería, Jefe de Medicina, RRHH Paliacare.

- Presupuesto Estimado: [Completar según moneda local - Ejemplo: $15,000 USD].

B. FASE DE PLANIFICACIÓN

Se define el "cómo" se lograrán los objetivos. Se utiliza una metodología iterativa para asegurar entregas funcionales.

Cronograma y Diagrama de Gantt

| Fase | Actividad | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Acta y Alcance | 15/12/2025 | 17/12/2025 |
| Planificación | Plan de Proyecto y Riesgos | 18/12/2025 | 24/12/2025 |
| Diseño | UI/UX y Modelo de Datos | 26/12/2025 | 02/01/2026 |
| Desarrollo I | Backend (Auth + Usuarios) | 05/01/2026 | 14/01/2026 |
| Desarrollo II | Backend (Mallas + Novedades) | 15/01/2026 | 26/01/2026 |
| Desarrollo III | Frontend (Módulos + Alertas) | 15/01/2026 | 28/01/2026 |
| Pruebas | QA y Pruebas UAT | 29/01/2026 | 04/02/2026 |
| Cierre | Entrega y Documentación | 05/02/2026 | 11/02/2026 |

Matriz de Riesgos (Muestra)

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia al cambio del personal | Alta | Medio | Capacitaciones lúdicas y manuales de usuario. |
| Fuga de datos sensibles | Baja | Crítico | Implementación rigurosa de JWT y encriptación. |
| Retraso en aprobación de mallas | Media | Alto | Sistema de alertas automáticas a líderes. |

C. FASE DE EJECUCIÓN (CONCEPTUAL)

El desarrollo se divide en Sprints de 2 semanas:

- Metodología: Se utiliza un enfoque Ágil. Cada desarrollador (Leydi y Yeira) toma historias de usuario del backlog.

- Arquitectura: Se implementa un desacoplamiento total entre el backend (API REST con Spring Boot) y el frontend (Vite + React).

- Flujo de Trabajo: Se usa Git con la rama develop para integración y edissonDev para pruebas de nuevas funcionalidades antes del merge.

- Calidad: Revisiones de código (Peer Review) antes de integrar cambios a la rama principal.

Shutterstock

D. FASE DE MONITOREO Y CONTROL

Se utilizan KPIs para medir el éxito del proyecto:

- KPI 1: Tiempo de aprobación de novedades (Meta: < 24h).

- KPI 2: Cobertura de mallas (Meta: > 95%).

- Herramientas: Uso de tableros Kanban (Jira/Trello) para el seguimiento de tareas y reuniones diarias de 15 minutos (Dailies) para identificar bloqueos.

E. FASE DE CIERRE

El proyecto finaliza con la entrega formal el 11 de febrero de 2026.

- Entregables: Código fuente en repositorio, manual técnico, manual de usuario y base de datos configurada.

- Lecciones Aprendidas: La importancia de definir los roles de aprobación (Líder de enfermería vs. Jefe de medicina) desde la fase de diseño evitó re-trabajo en el backend.

6. VIDEO DE PRESENTACIÓN (INSTRUCCIONES)

El equipo debe grabar un video con los siguientes parámetros:

- Introducción: Presentación de los 3 miembros de Digikiel.

- Contexto: Explicar por qué Paliacare necesitaba SGTURNOS.

- Demo Técnica: Mostrar brevemente el stack (Spring Boot + React) y el flujo de generación de una malla.

- Gestión: Explicar la matriz de riesgos y cómo se controlaron los tiempos.

- Conclusión: Reflexión sobre el aprendizaje en equipo.

7. CONCLUSIONES

SGTURNOS representa un salto cualitativo para Paliacare. Al automatizar procesos que antes tomaban días, la empresa puede enfocarse en su misión principal: la salud. La arquitectura propuesta garantiza escalabilidad, permitiendo en un futuro integrar módulos de telemedicina o gestión de suministros.

8. REFERENCIAS (APA 7)

- Beck, K. (2000). Extreme Programming Explained: Embrace Change. Addison-Wesley.

- Bloch, J. (2018). Effective Java (3rd ed.). Addison-Wesley.

- Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures [Tesis doctoral]. University of California.

- Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.).

- Walls, C. (2022). Spring in Action (6th ed.). Manning Publications.

Checklist de Entrega:

- [ ] Documento en Word/PDF con normas APA.

- [ ] Enlace de repositorio Git (Frontend y Backend).

- [ ] Enlace al video de presentación.

- [ ] Diccionario de datos de la DB PostgreSQL.

¿Desea que profundice en la redacción de algún módulo específico del Backend o que genere el guion detallado para el video de presentación?

PROYECTO SGTURNOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS PARA PALIACARE

1. PORTADA

Título: PROYECTO SGTURNOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS PARA PALIACARE Integrantes del equipo:

- Edisson Taborda (Gerente de Proyecto, Analista Funcional)

- Leydi Godoy (Desarrolladora Backend/Frontend)

- Yeira Ortiz (Desarrolladora Backend/Frontend)

- [Agregar hasta 3 nombres adicionales si aplica]

Curso/Programa: Gestión de Proyectos de Software Instructor: [Nombre del instructor] Fecha de entrega: 11 de febrero de 2026 Logo institucional: [Insertar logo si aplica]

2. TABLA DE CONTENIDO

(Generada automáticamente en Word con numeración de páginas)

3. INTRODUCCIÓN

La empresa Paliacare, dedicada a servicios de salud, enfrenta un problema crítico en la gestión manual de turnos y novedades del personal asistencial. Actualmente, se utilizan hojas de cálculo y mensajería informal, lo que genera errores, tiempos muertos y ausencia de trazabilidad. El proyecto SGTURNOS surge como respuesta a esta necesidad, ofreciendo una aplicación web full-stack que optimiza la planificación de mallas de turnos, gestiona novedades con flujos de aprobación multinivel y genera reportes en tiempo real. Los beneficios esperados incluyen:

- Reducción de errores en asignación de turnos.

- Mayor trazabilidad y control de novedades.

- Indicadores de desempeño para la toma de decisiones.

- Mejora en la satisfacción del personal asistencial.

Este proyecto se alinea con los objetivos estratégicos de Paliacare: eficiencia operativa, calidad en el servicio y bienestar del personal.

4. OBJETIVOS

Objetivo general: Desarrollar e implementar el sistema web SGTURNOS para optimizar la gestión de turnos y novedades del personal asistencial de Paliacare.

Objetivos específicos:

- Diseñar un sistema seguro con autenticación JWT y control de acceso por roles.

- Implementar módulos de gestión de mallas y novedades con flujos de aprobación multinivel.

- Garantizar la trazabilidad mediante auditoría de cambios.

- Capacitar a los usuarios en el uso del sistema.

5. DESARROLLO DEL PROYECTO POR FASES

A. FASE DE INICIO

Acta de constitución del proyecto:

- Nombre: Proyecto SGTURNOS

- Objetivo general: Optimizar la gestión de turnos y novedades en Paliacare.

- Alcance: Incluye módulos de autenticación, usuarios, mallas, novedades, reportes y alertas. No incluye integración con sistemas externos en esta primera versión.

- Equipo: Digikiel (Edisson Taborda, Leydi Godoy, Yeira Ortiz).

- Stakeholders: Líder de enfermería, Jefe de medicina, RRHH.

- Presupuesto estimado: USD 25,000 (desarrollo, pruebas, capacitación).

- Fechas clave: Inicio 15/12/2025 – Fin 11/02/2026.

B. FASE DE PLANIFICACIÓN

Cronograma (Diagrama de Gantt simplificado):

| Fase | Fechas | Duración |
| --- | --- | --- |
| Inicio y Acta | 15–17/12/2025 | 3d |
| Planificación | 18–24/12/2025 | 5d |
| Diseño | 26/12–02/01/2026 | 5d |
| Backend Auth+Usuarios | 05–14/01/2026 | 8d |
| Backend Mallas+Novedades | 15–26/01/2026 | 8d |
| Frontend Base | 05–14/01/2026 | 8d |
| Frontend Módulos+Alertas | 15–28/01/2026 | 10d |
| Integración y Pruebas | 29/01–04/02/2026 | 5d |
| Ajustes y Documentación | 05–10/02/2026 | 4d |
| Cierre y Entrega | 11/02/2026 | 1d |

Matriz de riesgos:

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retraso en desarrollo | Alta | Alto | Revisión diaria | GP |
| Fallos en integración | Media | Alto | Pruebas unitarias | Devs |
| Resistencia de usuarios | Alta | Medio | Capacitación | RRHH |
| Problemas de seguridad | Media | Alto | Auditoría | Backend |
| Falta de presupuesto | Baja | Alto | Control financiero | GP |
| Baja cobertura de mallas | Media | Medio | Ajustes en algoritmo | Devs |
| Incidencias no reportadas | Alta | Medio | Alertas automáticas | Líderes |
| Fallos en base de datos | Baja | Alto | Backup diario | Backend |

Plan de comunicación:

- Canales: reuniones semanales, correo electrónico, Trello.

- Frecuencia: diaria (equipo), semanal (stakeholders).

- Formatos: actas, reportes de avance.

C. FASE DE EJECUCIÓN

- Metodología: Ágil (Scrum).

- Sprints: 2 semanas cada uno.

- Roles: GP coordina, devs implementan, stakeholders validan.

- Procesos de calidad: revisiones de código, pruebas automatizadas.

D. FASE DE MONITOREO Y CONTROL

- KPIs: tiempo de aprobación ≤24h, cobertura ≥95%, incidencias ≤2%.

- Herramientas: Jira, Trello, reuniones semanales.

- Control de calidad: pruebas unitarias, UAT con líderes.

- Control de costos: reportes financieros mensuales.

- Gestión de cambios: comité de cambios con GP y stakeholders.

E. FASE DE CIERRE

- Entrega: documentación técnica, manual de usuario, capacitación.

- Criterios de éxito: cumplimiento de KPIs, satisfacción ≥4/5.

- Lecciones aprendidas: importancia de trazabilidad y capacitación.

- Cierre administrativo: acta de cierre y entrega formal.

6. VIDEO DE PRESENTACIÓN

- Duración: 5–7 minutos.

- Participación: todos los integrantes.

- Contenido: problema, objetivos, fases, resultados esperados.

- Formato: YouTube/Google Drive.

- Fecha límite: 10/02/2026.

7. CONCLUSIONES

El proyecto SGTURNOS permitirá a Paliacare superar las limitaciones de la gestión manual de turnos, mejorando la eficiencia y la trazabilidad. Los objetivos planteados se alinean con los resultados esperados, garantizando un impacto positivo en la satisfacción del personal asistencial y en la calidad del servicio. Se recomienda mantener la capacitación continua y la actualización tecnológica para asegurar la sostenibilidad del sistema.

8. REFERENCIAS (APA 7)

Ejemplos de referencias incluidas:

- Kerzner, H. (2022). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Wiley.

- Sommerville, I. (2020). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill.

- PMI. (2021). PMBOK Guide (7th ed.). Project Management Institute.

- Fowler, M. (2018). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.

- Spring Boot Documentation. (2025). Spring Boot Reference Guide.

- PostgreSQL Global Development Group. (2025). PostgreSQL Documentation.

- React Team. (2025). React Official Documentation.

- Tailwind Labs. (2025). Tailwind CSS Documentation.

- ISO/IEC 25010. (2011). Systems and software engineering — Quality models.

✅ Checklist de verificación de entrega:

- [x] Documento Word con formato APA 7

- [x] Tabla de contenido automática

- [x] Cronograma con Gantt

- [x] Matriz de riesgos

- [x] Plan de comunicación

- [x] Instrucciones para video

- [x] Referencias APA 7

Edisson, este documento ya está listo para pasarlo a Word, aplicar formato APA (Times New Roman, 12 pts, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm) y luego exportarlo a PDF. ¿Quieres que te prepare también una plantilla en Word con estilos APA ya configurados para que solo pegues este contenido y quede listo?

PROYECTO SGTURNOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS PARA PALIACARE

Equipo de Desarrollo:

- Leydi Godoy (Desarrolladora Backend/Frontend)

- Yeira Ortiz (Desarrolladora Backend/Frontend)

- Edisson Taborda (Gerente de Proyecto y Analista Funcional)

Curso/Programa: Gestión de Proyectos de Software
Instructor: [Nombre del Instructor]
Fecha de Entrega: 11 de febrero de 2026
Logo Institucional: [Insertar Logo de la Institución si aplica]

Tabla de Contenido

- Introducción

- Objetivos

- Desarrollo del Proyecto por Fases del Ciclo de Vida
3.1 Fase de Inicio
3.2 Fase de Planificación
3.3 Fase de Ejecución
3.4 Fase de Monitoreo y Control
3.5 Fase de Cierre

- Video de Presentación

- Conclusiones

- Referencias

1. Introducción

Paliacare, empresa dedicada a servicios de salud, enfrenta desafíos en la gestión de turnos y novedades de su personal asistencial. Actualmente, estos procesos se manejan de forma manual mediante hojas de cálculo y mensajería, lo que genera errores, tiempos muertos y falta de trazabilidad. El proyecto SGTURNOS busca optimizar y estandarizar estos procesos mediante una aplicación web full-stack que integre autenticación JWT, control de acceso por roles, flujos de aprobación multinivel y generación de reportes.

2. Objetivos

Objetivo General:
Desarrollar un sistema de gestión de turnos y novedades para Paliacare que optimice la planificación y seguimiento del personal asistencial.

Objetivos Específicos:

- Implementar un sistema de autenticación y autorización basado en roles.

- Desarrollar módulos para la gestión de mallas de turnos y novedades.

- Establecer flujos de aprobación multinivel para mallas y novedades.

- Generar reportes e indicadores de gestión para la toma de decisiones.

3. Desarrollo del Proyecto por Fases del Ciclo de Vida

3.1 Fase de Inicio

- Acta de Constitución:

  - Nombre del proyecto: SGTURNOS

  - Objetivo: Optimizar la gestión de turnos y novedades en Paliacare.

  - Alcance: Desarrollo de aplicación web para gestión de turnos y novedades del personal asistencial.

  - Equipo: Digikiel (Leydi Godoy, Yeira Ortiz, Edisson Taborda).

  - Stakeholders: Líder de enfermería, Jefe de medicina, RRHH de Paliacare.

  - Presupuesto estimado: $50,000 USD.

  - Fechas: 15/12/2025 - 11/02/2026.

3.2 Fase de Planificación

- Cronograma:

| Fase | Fechas | Duración |
| --- | --- | --- |
| Inicio y Acta | 15–17/12/2025 | 3d |
| Planificación | 18–24/12/2025 | 5d |
| Diseño | 26/12/2025–02/01/2026 | 5d |
| Backend: Auth + Usuarios | 05–14/01/2026 | 8d |
| Backend: Mallas + Novedades | 15–26/01/2026 | 8d |
| Frontend | 05–28/01/2026 | 10d |
| Integración y Pruebas | 29/01–04/02/2026 | 5d |
| Ajustes y Documentación | 05–10/02/2026 | 4d |
| Cierre y Entrega | 11/02/2026 | 1d |

- Matriz de Riesgos:

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en desarrollo | Media | Alto | Plan de contingencia, seguimiento diario | Edisson Taborda |
| Problemas de integración BE/FE | Media | Alto | Pruebas unitarias e integrales | Leydi Godoy/Yeira Ortiz |
| Cambios en requisitos | Baja | Medio | Gestión de cambios, comunicación con stakeholders | Edisson Taborda |

3.3 Fase de Ejecución

- Metodología ágil con sprints de 1 semana.

- Desarrollo de módulos: autenticación, gestión de mallas, novedades, reportes.

- Roles: Edisson (GP), Leydi (Backend/Frontend), Yeira (Backend/Frontend).

3.4 Fase de Monitoreo y Control

- KPIs: Tiempo de aprobación ≤ 24h, Cobertura ≥ 95%, Incidencias ≤ 2%.

- Seguimiento: Reuniones diarias, Jira para tareas.

3.5 Fase de Cierre

- Entrega: Documentación técnica, manual de usuario, capacitación.

- Criterios de éxito: Aprobación de stakeholders, cumplimiento de KPIs.

4. Video de Presentación

- Duración: 5-7 minutos.

- Participantes: Todo el equipo.

- Contenido: Problema, objetivos, fases del proyecto, resultados esperados.

- Formato: Enlace a YouTube/Google Drive, subir antes del 11/02/2026.

5. Conclusiones

SGTURNOS optimizará la gestión de turnos y novedades en Paliacare, mejorando la eficiencia operativa y la satisfacción del personal. Se espera cumplir con los objetivos planteados y generar un impacto positivo en la empresa.

6. Referencias (APA 7)

- Pressman, R. S. (2015). Ingeniería del software: Un enfoque práctico.

- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK).

- Spring Boot Documentation. https://spring.io/projects/spring-boot

- React Documentation. ht

PROYECTO SGTURNOS – SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS PARA PALIACARE

1. PORTADA

Título del proyecto:
PROYECTO SGTURNOS – SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS PARA PALIACARE

Empresa beneficiaria: Paliacare – Área Asistencial
Empresa desarrolladora: Digikiel

Integrantes del equipo:

- Edisson Taborda – Gerente de Proyecto / Analista Funcional

- Leydi Godoy – Desarrolladora Backend / Frontend

- Yeira Ortiz – Desarrolladora Backend / Frontend

Programa / Curso: Gestión de Proyectos / Desarrollo de Software
Instructor: ____________________________
Fecha de entrega: 11 de febrero de 2026

(Espacio para logo institucional)

2. TABLA DE CONTENIDO

(La tabla de contenido debe generarse automáticamente en Word, incluyendo todos los títulos y subtítulos con numeración de páginas.)

3. INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente del talento humano en el sector salud constituye un factor crítico para garantizar la continuidad del servicio, la calidad en la atención al paciente y el bienestar del personal asistencial. En este contexto, la empresa Paliacare, dedicada a la prestación de servicios de salud en el área de cuidados paliativos, enfrenta actualmente dificultades significativas en la administración de turnos y en la gestión de novedades del personal.

En la situación actual, la asignación de turnos (mallas) se realiza de forma manual mediante hojas de cálculo, mientras que las novedades —como incapacidades, permisos o cambios de turno— se gestionan a través de mensajería informal. Este proceso genera errores frecuentes, duplicidad de información, retrasos en aprobaciones, falta de trazabilidad y un alto consumo de tiempo administrativo, afectando tanto a líderes como al personal asistencial.

Ante esta problemática surge el proyecto SGTURNOS, una solución web full-stack diseñada para optimizar y estandarizar la gestión de turnos y novedades del personal asistencial. El sistema permitirá centralizar la información, automatizar flujos de aprobación multinivel, garantizar la seguridad de los datos y ofrecer reportes e indicadores clave para la toma de decisiones.

La implementación de SGTURNOS aportará beneficios estratégicos a Paliacare, tales como la reducción de errores operativos, mejora en los tiempos de aprobación, mayor transparencia en los procesos y un aumento en la satisfacción del personal. Asimismo, el proyecto se alinea con los objetivos organizacionales de eficiencia operativa, control administrativo y mejora continua en la prestación de servicios de salud.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Diseñar e implementar el sistema SGTURNOS, una aplicación web que optimice la gestión de turnos y novedades del personal asistencial de Paliacare, garantizando seguridad, trazabilidad, eficiencia operativa y soporte para la toma de decisiones.

4.2 Objetivos Específicos

- Analizar los procesos actuales de gestión de turnos y novedades en Paliacare.

- Diseñar una arquitectura tecnológica segura y escalable basada en Spring Boot y React.

- Implementar flujos de aprobación multinivel con control de acceso por roles.

- Desarrollar módulos de reportes e indicadores que apoyen la gestión administrativa.

- Validar el sistema mediante pruebas funcionales y aceptación de usuarios (UAT).

5. DESARROLLO DEL PROYECTO POR FASES DEL CICLO DE VIDA

A. FASE DE INICIO

Descripción de la necesidad

Paliacare cuenta con una población de 59 usuarios asistenciales distribuidos entre auxiliares de enfermería, enfermeros, terapeutas y médicos. La ausencia de un sistema centralizado para la gestión de turnos y novedades genera ineficiencias operativas, riesgos de errores humanos y falta de control administrativo.

Acta de constitución del proyecto

- Nombre del proyecto: SGTURNOS – Sistema de Gestión de Turnos para Paliacare

- Objetivo general: Implementar una solución tecnológica que estandarice la gestión de turnos y novedades del personal asistencial.

- Alcance:

  - Incluye: autenticación JWT, gestión de usuarios, mallas de turnos, novedades, flujos de aprobación, reportes y alertas.

  - No incluye: integración con sistemas externos de nómina ni apps móviles nativas.

- Equipo de trabajo: Digikiel (GP, desarrolladores backend/frontend).

- Stakeholders: Líder de enfermería, jefe de medicina, RRHH de Paliacare.

- Presupuesto estimado: COP $45.000.000 (desarrollo, pruebas y documentación).

- Fechas clave: Inicio 15/12/2025 – Cierre 11/02/2026.

B. FASE DE PLANIFICACIÓN

Plan del proyecto y cronograma

El proyecto tendrá una duración de ocho (8) semanas. A continuación, se presenta el cronograma general:

| Fase | Fecha inicio | Fecha fin | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | 15/12/2025 | 17/12/2025 | 3 días |
| Planificación | 18/12/2025 | 24/12/2025 | 5 días |
| Diseño | 26/12/2025 | 02/01/2026 | 5 días |
| Backend | 05/01/2026 | 26/01/2026 | 16 días |
| Frontend | 05/01/2026 | 28/01/2026 | 18 días |
| Integración y pruebas | 29/01/2026 | 04/02/2026 | 5 días |
| Ajustes y cierre | 05/02/2026 | 11/02/2026 | 7 días |

Recursos requeridos

- Humanos: gerente de proyecto, desarrolladores, stakeholders.

- Tecnológicos: Spring Boot 3, Java 21, PostgreSQL, React, Vite, Tailwind CSS, Docker, Git.

- Financieros: costos de desarrollo, infraestructura, pruebas y capacitación.

Matriz de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en desarrollo | Media | Alta | Planificación ágil | GP |
| Falta de adopción | Media | Alta | Capacitación | GP |
| Errores de seguridad | Baja | Alta | Pruebas de seguridad | Dev |
| Cambios de alcance | Media | Media | Gestión de cambios | GP |
| Fallos de infraestructura | Baja | Media | Backups | Dev |
| Sobrecarga de usuarios | Baja | Media | Pruebas de carga | Dev |
| Falta de datos | Media | Media | Validación temprana | Stakeholders |
| Dependencia de líderes | Media | Media | Comunicación constante | GP |

Plan de comunicación

| Canal | Frecuencia | Responsable | Stakeholders |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión virtual | Semanal | GP | Equipo |
| Correo electrónico | Semanal | GP | Stakeholders |
| Reporte de avance | Quincenal | GP | Dirección |

C. FASE DE EJECUCIÓN (CONCEPTUAL)

El desarrollo del sistema se realizará bajo una metodología ágil e iterativa, organizada en sprints de dos semanas. Cada sprint incluirá planificación, desarrollo, pruebas y retrospectiva. Las tareas se asignarán según el rol y especialidad de cada integrante, con revisiones continuas de calidad y cumplimiento de requisitos.

D. FASE DE MONITOREO Y CONTROL

El proyecto será monitoreado mediante indicadores clave como cumplimiento del cronograma, calidad del software, cobertura de pruebas y satisfacción de stakeholders. Se realizarán reuniones de seguimiento periódicas y se emplearán herramientas de control como tableros Kanban.

E. FASE DE CIERRE

El cierre del proyecto contempla la entrega del sistema funcional, documentación técnica, manual de usuario y capacitación a los usuarios finales. Se evaluarán los resultados frente a los objetivos planteados y se documentarán las lecciones aprendidas.

6. VIDEO DE PRESENTACIÓN

El equipo deberá presentar un video de 5 a 7 minutos donde se explique el problema, los objetivos del proyecto, la aplicación de cada fase del ciclo de vida y los resultados esperados. El video se entregará mediante enlace a YouTube o Google Drive.

7. CONCLUSIONES

El proyecto SGTURNOS representa una solución integral a una problemática real en la gestión del personal asistencial de Paliacare. Su implementación permitirá mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y fortalecer la toma de decisiones, contribuyendo directamente a la calidad del servicio de salud.

8. REFERENCIAS (APA 7)

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). PMI.

Pressman, R. (2020). Ingeniería del software. McGraw-Hill.

Spring. (2024). Spring Boot Documentation.

React. (2024). React Official Documentation.

ISO/IEC. (2022). ISO/IEC 27001 Information Security Management.

ANEXO DE REQUISITOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES E  HISTORIAS DE USUARIO

REQUISITOS FUNCIONALES

### RF-1: AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

#### RF-1.1: Autenticación por Email y Contraseña

**Descripción:** El sistema debe permitir que los usuarios se autentiquen usando sus credenciales (email y contraseña).

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ La pantalla de login debe validar email y contraseña

- ✅ El sistema debe responder con un token JWT válido al autenticar correctamente

- ✅ El sistema debe rechazar credenciales inválidas con mensaje de error

- ✅ El token debe almacenarse en localStorage del navegador

- ✅ El sistema debe redireccionar al dashboard después de autenticación exitosa

**Endpoints:**

- `POST /api/auth/login` - Autenticar usuario

---

#### RF-1.2: Gestión de Roles y Permisos

**Descripción:** El sistema debe soportar múltiples roles con diferentes permisos de acceso.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ El sistema debe soportar los siguientes roles:

- **Auxiliar de Enfermería** (asistencial)

- **Enfermero** (asistencial)

- **Terapeuta** (asistencial)

- **Médico** (asistencial)

- **Jefe Inmediato** (administrativo)

- **Operaciones Clínicas** (administrativo)

- **Recursos Humanos** (administrativo)

- **Administrador** (acceso completo)

- ✅ Cada rol debe tener permisos específicos asignados

- ✅ El sistema debe validar permisos en cada solicitud al backend

- ✅ El frontend debe mostrar/ocultar opciones según los permisos del usuario

**Endpoints:**

- `GET /api/roles/permisos/{idUsuario}` - Obtener permisos del usuario

- `GET /api/roles/descripcion/{nombreRol}` - Obtener descripción del rol

---

#### RF-1.3: Sesión de Usuario

**Descripción:** El sistema debe mantener la sesión del usuario autenticado durante su navegación.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ El token JWT debe validarse en cada solicitud al backend

- ✅ El sistema debe renovar el token si es necesario

- ✅ El sistema debe cerrar sesión y limpiar token al hacer logout

- ✅ El sistema debe redirigir al login si la sesión expira

---

### RF-2: GESTIÓN DE USUARIOS

#### RF-2.1: Crear Nuevo Usuario

**Descripción:** Los administradores deben poder crear nuevos usuarios en el sistema.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ El formulario debe solicitar: nombre(s), apellido(s), email, teléfono, rol

- ✅ El sistema debe validar que el email no esté duplicado

- ✅ El sistema debe validar que el email tenga formato válido

- ✅ El sistema debe crear la contraseña temporal y mostrarla al administrador

- ✅ El usuario debe cambiar la contraseña en su primer login

- ✅ El sistema debe crear un registro de auditoría

**Endpoints:**

- `POST /api/usuarios` - Crear nuevo usuario

---

#### RF-2.2: Consultar Listado de Usuarios

**Descripción:** Los administradores deben poder consultar todos los usuarios del sistema.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ El sistema debe mostrar tabla con datos: nombre, email, rol, estado, fecha creación

- ✅ El sistema debe permitir buscar usuarios por nombre o email

- ✅ El sistema debe permitir filtrar por rol

- ✅ El sistema debe permitir paginar los resultados (10, 25, 50 por página)

- ✅ El sistema debe permitir ordenar por columnas

**Endpoints:**

- `GET /api/usuarios` - Listar usuarios (con paginación y filtros)

- `GET /api/usuarios?search=texto&rol=AUXILIAR` - Búsqueda y filtrado

---

#### RF-2.3: Actualizar Información de Usuario

**Descripción:** Los administradores pueden actualizar datos de usuarios; los usuarios pueden actualizar sus propios datos.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ Se puede actualizar: nombre, apellido, teléfono, email, rol

- ✅ Validar cambios de email (no duplicados)

- ✅ Solo administrador puede cambiar el rol de un usuario

- ✅ Usuario puede cambiar su propia contraseña

- ✅ Se debe crear registro de auditoría de cambios

**Endpoints:**

- `PUT /api/usuarios/{id}` - Actualizar usuario

- `PUT /api/usuarios/{id}/cambiar-password` - Cambiar contraseña

---

#### RF-2.4: Eliminar Usuario

**Descripción:** Los administradores pueden eliminar usuarios del sistema (eliminación lógica).

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ El sistema debe marcar el usuario como inactivo (no eliminar físicamente)

- ✅ El usuario inactivo no puede iniciar sesión

- ✅ Se mantienen registros históricos para auditoría

- ✅ Se debe solicitar confirmación antes de eliminar

- ✅ Se crea registro de auditoría

**Endpoints:**

- `DELETE /api/usuarios/{id}` - Eliminar usuario (lógica)

---

#### RF-2.5: Consultar Perfil Personal

**Descripción:** Todo usuario autenticado puede consultar y editar su perfil.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ El usuario puede ver sus datos personales: nombre, email, teléfono, rol, departamento

- ✅ El usuario puede editar su nombre, teléfono y email (si no está duplicado)

- ✅ El usuario puede cambiar su contraseña

- ✅ El sistema valida que la contraseña actual sea correcta antes de permitir cambio

- ✅ Se muestra mensaje de confirmación después de cambios

**Endpoints:**

- `GET /api/usuarios/perfil` - Obtener perfil del usuario actual

- `PUT /api/usuarios/perfil` - Actualizar perfil del usuario

---

### RF-3: GESTIÓN DE MALLAS DE TURNOS

#### RF-3.1: Crear Nueva Malla

**Descripción:** El rol de Operaciones Clínicas puede crear nuevas mallas de turnos.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ El formulario debe solicitar: período (mes/año), descripción, personal disponible

- ✅ El sistema debe validar que no exista malla duplicada para el período

- ✅ El sistema puede generar malla automáticamente o cargar desde archivo

- ✅ El sistema debe asignar turnos según disponibilidad de personal

- ✅ La malla se crea en estado "BORRADOR"

- ✅ Se envía a revisión del Jefe Inmediato automáticamente

**Endpoints:**

- `POST /api/mallas` - Crear malla

- `POST /api/mallas/generar-automatica` - Generar malla automáticamente

---

#### RF-3.2: Consultar Mallas

**Descripción:** Los usuarios pueden consultar las mallas de turnos según su rol.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ Usuarios asistenciales ven solo mallas publicadas

- ✅ Usuarios asistenciales ven solo sus turnos asignados

- ✅ Administradores pueden ver todas las mallas en cualquier estado

- ✅ Se puede filtrar por período (mes/año)

- ✅ Se puede filtrar por estado (BORRADOR, REVISIÓN, APROBADA, PUBLICADA, ARCHIVADA)

- ✅ La malla muestra: período, estado, personal asignado, turnos

**Endpoints:**

- `GET /api/mallas` - Listar mallas

- `GET /api/mallas/{id}` - Obtener detalle de malla

- `GET /api/mallas/mis-mallas` - Obtener mallas del usuario actual

---

#### RF-3.3: Actualizar Malla

**Descripción:** Se pueden realizar ajustes a las mallas en estado BORRADOR.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ Solo se pueden editar mallas en estado BORRADOR o REVISIÓN

- ✅ Se pueden cambiar asignaciones de turnos

- ✅ Se pueden agregar o remover personal

- ✅ Cada cambio genera una versión nueva de la malla

- ✅ Se crea registro de auditoría con cambios realizados

- ✅ Al actualizar se notifica a Jefe Inmediato

**Endpoints:**

- `PUT /api/mallas/{id}` - Actualizar malla

- `POST /api/mallas/{id}/ajuste` - Crear ajuste a malla

---

#### RF-3.4: Exportar Malla

**Descripción:** Las mallas pueden exportarse a Excel o PDF para distribución.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ Se puede exportar en formato Excel (.xlsx)

- ✅ Se puede exportar en formato PDF

- ✅ El documento debe incluir: período, personal, turnos asignados, fechas

- ✅ El documento debe ser legible e imprimible

- ✅ El documento debe incluir marca de agua indicando estado (BORRADOR, PUBLICADA, etc.)

**Endpoints:**

- `POST /api/mallas/{id}/exportar-excel` - Exportar a Excel

- `POST /api/mallas/{id}/exportar-pdf` - Exportar a PDF

---

#### RF-3.5: Aprobar Malla (Jefe Inmediato)

**Descripción:** El Jefe Inmediato revisa y aprueba las mallas.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ El Jefe ve lista de mallas en estado REVISIÓN

- ✅ El Jefe puede ver detalles: asignaciones, cambios realizados

- ✅ El Jefe puede aprobar (marca como APROBADA)

- ✅ El Jefe puede rechazar con motivo

- ✅ Al rechazar, regresa a Operaciones Clínicas

- ✅ Se notifica a Operaciones Clínicas del resultado

**Endpoints:**

- `GET /api/mallas/pendientes-jefe` - Mallas pendientes aprobación Jefe

- `POST /api/mallas/{id}/aprobar-jefe` - Aprobar como Jefe

- `POST /api/mallas/{id}/rechazar-jefe` - Rechazar como Jefe

---

#### RF-3.6: Aprobar Malla (Recursos Humanos)

**Descripción:** Recursos Humanos valida las mallas antes de publicación.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ RRHH ve mallas aprobadas por Jefe Inmediato

- ✅ RRHH puede ver novedades de personal en el período

- ✅ RRHH puede aprobar o rechazar la malla

- ✅ Al rechazar, regresa a Operaciones Clínicas

- ✅ Si aprueba, la malla pasa a estado APROBADA-RRHH

**Endpoints:**

- `GET /api/mallas/pendientes-rrhh` - Mallas pendientes aprobación RRHH

- `POST /api/mallas/{id}/aprobar-rrhh` - Aprobar como RRHH

- `POST /api/mallas/{id}/rechazar-rrhh` - Rechazar como RRHH

---

#### RF-3.7: Publicar Malla

**Descripción:** Operaciones Clínicas publica la malla para que los usuarios la vean.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ Solo se pueden publicar mallas aprobadas por Jefe y RRHH

- ✅ Al publicar, se notifica a todos los usuarios asistenciales

- ✅ La malla se vuelve visible para los usuarios en su rol

- ✅ Los turnos publicados no pueden modificarse (se crean historiales)

- ✅ Se crea registro de auditoría con fecha/hora publicación

**Endpoints:**

- `POST /api/mallas/{id}/publicar` - Publicar malla

---

### RF-4: GESTIÓN DE NOVEDADES

#### RF-4.1: Registrar Novedad

**Descripción:** Los usuarios asistenciales pueden registrar novedades (vacaciones, incapacidades, permisos, cambios de turno, calamidad, otros).

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ El usuario selecciona el tipo de novedad:

- Vacaciones (fecha inicio/fin)

- Incapacidades (fecha inicio/fin, tipo)

- Permisos (fecha inicio/fin, tipo permiso)

- Cambios de Turno (turno actual, turno solicitado, compañero)

- Calamidad (tipo, descripción, fecha)

- Otros (descripción libre)

- ✅ El sistema valida fechas (no pasadas, no conflictivas)

- ✅ Para novedades con fecha, se requiere adjuntar documentación soporte

- ✅ La novedad se crea en estado PENDIENTE

- ✅ Se notifica a Jefe Inmediato de la novedad registrada

**Endpoints:**

- `POST /api/novedades` - Crear novedad

- `POST /api/novedades/{id}/adjuntar-documento` - Adjuntar documento soporte

---

#### RF-4.2: Consultar Novedades Personales

**Descripción:** El usuario puede ver todas sus novedades registradas.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ El usuario ve lista de sus novedades con: tipo, período, estado, fecha creación

- ✅ El usuario puede filtrar por estado (PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA)

- ✅ El usuario puede filtrar por tipo de novedad

- ✅ El usuario puede ver detalles de cada novedad

- ✅ El usuario puede ver motivo si fue rechazada

- ✅ El usuario puede cancelar novedades en estado PENDIENTE (si no han sido revisadas)

**Endpoints:**

- `GET /api/novedades/mis-novedades` - Obtener novedades del usuario

- `GET /api/novedades/{id}` - Obtener detalle de novedad

- `DELETE /api/novedades/{id}` - Cancelar novedad (solo si PENDIENTE)

---

#### RF-4.3: Sistema de Aprobación Triple (Jefe → Operaciones → RRHH)

**Descripción:** Las novedades con fecha deben ser aprobadas por tres niveles: Jefe Inmediato, Operaciones Clínicas y Recursos Humanos.

**Criterios de Aceptación:**

**Nivel 1 - Jefe Inmediato:**

- ✅ El Jefe ve novedades pendientes de aprobación

- ✅ El Jefe puede ver detalles: empleado, rol, período, descripción, días

- ✅ El Jefe puede aprobar o rechazar (requiere motivo)

- ✅ Si aprueba, pasa a Operaciones Clínicas

- ✅ Si rechaza, se notifica al empleado con motivo

**Nivel 2 - Operaciones Clínicas:**

- ✅ Operaciones ve novedades aprobadas por Jefe

- ✅ Operaciones evalúa cómo cubrir el espacio en la malla

- ✅ Al aprobar, se genera automáticamente una alerta para recalcular la malla

- ✅ Operaciones puede rechazar si no hay cobertura

- ✅ Si aprueba, pasa a Recursos Humanos

**Nivel 3 - Recursos Humanos:**

- ✅ RRHH ve novedades aprobadas por Jefe y Operaciones

- ✅ RRHH verifica y registra para control de nómina

- ✅ RRHH puede aprobar (finalizando el proceso)

- ✅ RRHH puede rechazar por temas administrativos

- ✅ Si aprueba, estado pasa a APROBADA

**Criterios de Aceptación Generales:**

- ✅ En cada nivel se registra: usuario que aprueba, fecha/hora, comentarios

- ✅ El flujo es secuencial: no se puede pasar un nivel si no fue aprobado

- ✅ El empleado recibe notificaciones en cada cambio de estado

- ✅ Se crea historial completo de aprobaciones

**Endpoints:**

- `GET /api/novedades/pendientes-jefe` - Novedades para Jefe

- `POST /api/novedades/{id}/aprobar-jefe` - Aprobar como Jefe

- `POST /api/novedades/{id}/rechazar-jefe` - Rechazar como Jefe

- `GET /api/novedades/pendientes-operaciones` - Novedades para Operaciones

- `POST /api/novedades/{id}/aprobar-operaciones` - Aprobar como Operaciones

- `POST /api/novedades/{id}/rechazar-operaciones` - Rechazar como Operaciones

- `GET /api/novedades/pendientes-rrhh` - Novedades para RRHH

- `POST /api/novedades/{id}/aprobar-rrhh` - Aprobar como RRHH

- `POST /api/novedades/{id}/rechazar-rrhh` - Rechazar como RRHH

---

#### RF-4.4: Tipos de Novedades Específicos

**RF-4.4.1: Vacaciones**

- Requiere: fecha inicio, fecha fin, total días

- Documentación: comprobante vacaciones

- Cobertura: Operaciones asigna reemplazo

**RF-4.4.2: Incapacidades**

- Requiere: fecha inicio, fecha fin, tipo (enfermedad, accidente, maternidad)

- Documentación: certificado médico

- Cobertura: Operaciones busca reemplazo o ajusta malla

**RF-4.4.3: Permisos**

- Requiere: fecha inicio, fecha fin, tipo (personal, médico, otro)

- Documentación: justificación

- Cobertura: Operaciones coordina cobertura

**RF-4.4.4: Cambios de Turno**

- Requiere: turno actual, turno solicitado, compañero que cubre

- No requiere documentación (acuerdo entre compañeros)

- Solo requiere aprobación de Jefe

- Si se aprueba, se intercambian turnos en la malla

**RF-4.4.5: Calamidad**

- Requiere: tipo (muerte, accidente, desastre, otro), descripción

- Documentación: comprobante de calamidad

- Aprobación: todos los niveles revisan

- Cobertura: Operaciones ajusta malla según severidad

**RF-4.4.6: Otros**

- Libre descripción

- Documentación: según necesidad

- Aprobación: Jefe y RRHH (Operaciones puede omitirse)

---

### RF-5: ALERTAS DE MALLAS

#### RF-5.1: Generar Alertas de Malla

**Descripción:** El sistema genera automáticamente alertas cuando se requiere recalcular una malla.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ Se genera alerta cuando:

- Una novedad es aprobada por Operaciones Clínicas

- Se realiza un ajuste a una malla publicada

- Se rechaza un cambio de turno

- ✅ La alerta incluye: motivo, malla afectada, usuario que debe revisar

- ✅ Se notifica a Operaciones Clínicas de la alerta

**Endpoints:**

- `POST /api/alertas-malla` - Crear alerta

- `POST /api/alertas-malla/{id}/resolver` - Resolver alerta

---

#### RF-5.2: Consultar Alertas

**Descripción:** Los usuarios pueden consultar las alertas de malla.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ Operaciones Clínicas ve todas las alertas pendientes

- ✅ Se puede filtrar por malla, fecha, estado

- ✅ Se puede ver detalle: motivo, cambios necesarios

- ✅ Se puede marcar como resuelta

**Endpoints:**

- `GET /api/alertas-malla` - Listar alertas

- `GET /api/alertas-malla?estado=PENDIENTE` - Alertas pendientes

---

### RF-6: NOTIFICACIONES Y ALERTAS

#### RF-6.1: Notificaciones de Novedades

**Descripción:** El sistema notifica a usuarios sobre cambios en sus novedades.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ Se notifica cuando:

- Novedad es aprobada en cada nivel

- Novedad es rechazada

- Falta documentación

- ✅ Las notificaciones incluyen: tipo novedad, estado, motivo si aplica

- ✅ El usuario puede ver notificaciones en el dashboard

- ✅ Se guardan notificaciones para historial

**Endpoints:**

- `GET /api/notificaciones` - Obtener notificaciones del usuario

---

#### RF-6.2: Notificaciones de Mallas

**Descripción:** El sistema notifica sobre cambios en mallas.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ Se notifica cuando:

- Malla es publicada

- Hay alerta de cambios en tu turno

- Malla que afecta tus novedades es modificada

- ✅ Las notificaciones incluyen: período, cambios, acción requerida

- ✅ Se puede marcar notificación como leída

---

### RF-7: REPORTES E INDICADORES

#### RF-7.1: Reportes de Novedades

**Descripción:** Se pueden generar reportes de novedades para análisis.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ Reporte por período: total novedades, aprobadas, rechazadas

- ✅ Reporte por tipo: desglose de vacaciones, incapacidades, permisos, etc.

- ✅ Reporte por persona: novedades por usuario

- ✅ Se puede filtrar por rol, período, estado

- ✅ Se puede exportar a Excel y PDF

**Endpoints:**

- `GET /api/reportes/novedades` - Generar reporte de novedades

- `POST /api/reportes/novedades/exportar` - Exportar reporte

---

#### RF-7.2: Indicadores de Cobertura

**Descripción:** El sistema muestra indicadores de cobertura de turnos.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ Porcentaje de cobertura por rol

- ✅ Cantidad de novedades aprobadas vs rechazadas

- ✅ Tendencia de novedades por tipo

- ✅ Personal con más ausencias

- ✅ Tiempo promedio de aprobación por nivel

---

#### RF-7.3: Dashboard Operativo

**Descripción:** Dashboard que muestra información relevante según el rol.

**Criterios de Aceptación:**

- ✅ **Usuarios Asistenciales:**

- Próximos turnos asignados

- Mis novedades pendientes

- Estado de aprobación de novedades

- Alertas de cambios en malla

- ✅ **Jefe Inmediato:**

- Novedades pendientes de aprobación

- Equipo a su cargo

- KPI: cobertura, ausencias

- ✅ **Operaciones Clínicas:**

- Mallas en revisión

- Novedades pendientes

- Alertas de malla

- Proyección de cobertura

- ✅ **Recursos Humanos:**

- Novedades pendientes aprobación

- Mallas aprobadas (para registros de nómina)

- Historial de aprobaciones

- ✅ **Administrador:**

- Vista completa de todas las operaciones

- Usuarios activos/inactivos

- Resumen de todas las áreas

---

## 👤 HISTORIAS DE USUARIO

### Historia de Usuario #1: Login y Autenticación

```

Como:     usuario del sistema

Quiero:   autenticarme con mis credenciales

Para:     acceder a mis funciones personalizadas

Criterios de Aceptación:

- ✅ Puedo ingresar email y contraseña

- ✅ El sistema valida mis credenciales

- ✅ Recibo token JWT al autenticar

- ✅ El token se guarda en localStorage

- ✅ Soy redirigido a mi dashboard

- ✅ Veo mensaje de error si las credenciales son incorrectas

```

---

### Historia de Usuario #2: Consultar Mis Turnos

```

Como:     usuario asistencial (Auxiliar, Enfermero, Terapeuta, Médico)

Quiero:   ver mis turnos asignados en las mallas publicadas

Para:     saber cuándo debo trabajar

Criterios de Aceptación:

- ✅ Veo una lista de mallas publicadas

- ✅ Cada malla muestra el período (mes/año)

- ✅ Puedo ver detalle de cada malla con mis turnos

- ✅ Los turnos muestran fecha, hora inicio, hora fin

- ✅ Puedo filtrar por mes

- ✅ Puedo exportar mis turnos a PDF

- ✅ Veo alertas si hay cambios en mis turnos asignados

```

---

### Historia de Usuario #3: Registrar Vacaciones

```

Como:     usuario asistencial

Quiero:   registrar vacaciones en el sistema

Para:     que mi jefe y recursos humanos lo aprueben

Criterios de Aceptación:

- ✅ Acceso a "Registrar Novedad" → "Vacaciones"

- ✅ Selecciono fecha inicio y fecha fin

- ✅ El sistema calcula automáticamente los días

- ✅ Puedo adjuntar comprobante de vacaciones

- ✅ Se valida que no sean fechas pasadas

- ✅ Se valida que no supere días disponibles

- ✅ Al confirmar, se envía a aprobación de Jefe Inmediato

- ✅ Recibo confirmación de registro

- ✅ Puedo ver estado de la solicitud en "Mis Novedades"

```

---

### Historia de Usuario #4: Registrar Incapacidad

```

Como:     usuario asistencial

Quiero:   registrar una incapacidad cuando no puedo trabajar por salud

Para:     que se cubra mi puesto y se registre para nómina

Criterios de Aceptación:

- ✅ Acceso a "Registrar Novedad" → "Incapacidades"

- ✅ Selecciono tipo de incapacidad (enfermedad, accidente, maternidad)

- ✅ Ingreso fecha inicio y fecha fin

- ✅ Puedo adjuntar certificado médico (archivo PDF/imagen)

- ✅ El sistema valida que la fecha inicio no sea futura

- ✅ Al registrar, se notifica a Jefe Inmediato

- ✅ Operaciones Clínicas busca reemplazo automáticamente

- ✅ Puedo ver historial de mis incapacidades

```

---

### Historia de Usuario #5: Registrar Permiso

```

Como:     usuario asistencial

Quiero:   solicitar un permiso por asuntos personales o médicos

Para:     que sea aprobado y autorizado

Criterios de Aceptación:

- ✅ Acceso a "Registrar Novedad" → "Permisos"

- ✅ Selecciono tipo (personal, médico, otro)

- ✅ Ingreso fecha inicio y fecha fin

- ✅ Puedo agregar descripción del motivo

- ✅ Adjunto justificación (si corresponde)

- ✅ El sistema calcula días solicitados

- ✅ Al confirmar, inicia aprobación por Jefe

- ✅ Recibo notificación cuando es aprobado/rechazado

```

---

### Historia de Usuario #6: Solicitar Cambio de Turno

```

Como:     usuario asistencial

Quiero:   solicitar cambio de turno con un compañero

Para:     ajustar mi disponibilidad

Criterios de Aceptación:

- ✅ Acceso a "Registrar Novedad" → "Cambios de Turno"

- ✅ Veo mi turno actual asignado

- ✅ Selecciono el turno que deseo

- ✅ Busco el compañero que cubriría mi turno

- ✅ Puedo agregar nota explicativa

- ✅ No requiere documentación (es acuerdo entre compañeros)

- ✅ Al confirmar, solo va a aprobación de Jefe Inmediato

- ✅ Si se aprueba, los turnos se intercambian en la malla

- ✅ Si se rechaza, recibo motivo

```

---

### Historia de Usuario #7: Reportar Calamidad

```

Como:     usuario asistencial

Quiero:   reportar una situación de calamidad (muerte, accidente, desastre)

Para:     que sea autorizada mi ausencia y se registre

Criterios de Aceptación:

- ✅ Acceso a "Registrar Novedad" → "Calamidad"

- ✅ Selecciono tipo de calamidad

- ✅ Completo descripción detallada

- ✅ Ingreso fecha del evento

- ✅ Adjunto documentación comprobante

- ✅ El sistema muestra advertencia sobre documentación requerida

- ✅ Al confirmar, se envía a los tres niveles de aprobación

- ✅ Operaciones toma decisión sobre cobertura inmediata

- ✅ Recibo notificaciones de cada aprobación

```

---

### Historia de Usuario #8: Ver Estado de Mis Novedades

```

Como:     usuario asistencial

Quiero:   ver el estado de todas mis novedades registradas

Para:     conocer si fueron aprobadas o rechazadas

Criterios de Aceptación:

- ✅ Acceso a sección "Mis Novedades"

- ✅ Veo lista con todas mis novedades: tipo, período, estado

- ✅ Puedo filtrar por tipo de novedad

- ✅ Puedo filtrar por estado (PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA)

- ✅ Al hacer clic, veo detalles:

- Fecha creación y cambios de estado

- Comentarios de cada nivel de aprobación

- Si fue rechazada, motivo detallado

- ✅ Puedo ver documentación adjunta

- ✅ Si está PENDIENTE y aún no la revisa nadie, puedo cancelarla

```

---

### Historia de Usuario #9: Aprobar Novedad como Jefe Inmediato

```

Como:     usuario con rol Jefe Inmediato

Quiero:   revisar y aprobar novedades de mi equipo

Para:     autorizar vacaciones, incapacidades, permisos, etc.

Criterios de Aceptación:

- ✅ Acceso a "Gestión de Novedades" → "Revisión por Jefe Inmediato"

- ✅ Veo lista de novedades pendientes de mi aprobación

- ✅ Por cada novedad veo: empleado, rol, tipo, período, descripción

- ✅ Puedo hacer clic para ver detalles completos

- ✅ Puedo aprobar (botón verde) o rechazar (botón rojo)

- ✅ Si rechazo, debo proporcionar motivo obligatorio

- ✅ Al aprobar, la novedad pasa a Operaciones Clínicas

- ✅ Al rechazar, el empleado recibe notificación con motivo

- ✅ Se crea historial de mi aprobación (fecha, hora, usuario)

```

---

### Historia de Usuario #10: Aprobar Novedad como Operaciones Clínicas

```

Como:     usuario con rol Operaciones Clínicas

Quiero:   revisar novedades ya aprobadas por Jefe y evaluar cobertura

Para:     decidir cómo cubrir el espacio en la malla

Criterios de Aceptación:

- ✅ Acceso a "Gestión de Novedades" → "Revisión por Operaciones"

- ✅ Veo novedades aprobadas por Jefe (badge verde)

- ✅ Para cada novedad veo:

- Badge "✓ Aprobado por Jefe"

- Información del empleado y período

- Malla actual y disponibilidad de personal

- ✅ Se muestra info: "Al aprobar, se generará automáticamente una alerta para recalcular la malla"

- ✅ Puedo aprobar con botón "Aprobar y Generar Alerta"

- ✅ Al aprobar, automáticamente se genera alerta de malla

- ✅ Puedo rechazar si no hay cobertura disponible

- ✅ Se crea historial de mi decisión

```

---

### Historia de Usuario #11: Aprobar Novedad como Recursos Humanos

```

Como:     usuario con rol Recursos Humanos

Quiero:   revisar novedades aprobadas por Jefe y Operaciones

Para:     registrar en control de nómina y finalizar el proceso

Criterios de Aceptación:

- ✅ Acceso a "Gestión de Novedades" → "Revisión por RRHH"

- ✅ Veo novedades aprobadas por Jefe y Operaciones

- ✅ Veo badges: "✓ Jefe" y "✓ Operaciones"

- ✅ Se muestra info: "Esta es la aprobación final. Control de nómina tendrá la información"

- ✅ Puedo ver:

- Período de ausencia

- Impacto en nómina (si aplica)

- Documento de soporte

- ✅ Puedo aprobar (finalizando proceso) o rechazar

- ✅ Si apruebo, estado pasa a "APROBADA"

- ✅ Si rechazo, vuelve a Operaciones con motivo

- ✅ Se crea historial

```

---

### Historia de Usuario #12: Crear Nueva Malla

```

Como:     usuario con rol Operaciones Clínicas

Quiero:   crear una nueva malla de turnos para un período

Para:     asignar turnos al personal y enviarla a aprobación

Criterios de Aceptación:

- ✅ Acceso a "Gestión de Mallas" → "Crear Malla"

- ✅ Ingreso datos: período (mes/año), descripción

- ✅ Opción de generar automáticamente o cargar desde archivo

- ✅ Si genero automáticamente:

- El sistema asigna turnos según disponibilidad

- Valida que no haya conflictos

- Muestra vista previa antes de guardar

- ✅ La malla se crea en estado "BORRADOR"

- ✅ Puedo ver detalles: personal asignado, turnos

- ✅ Al guardar, se envía automáticamente a revisión de Jefe

- ✅ Recibo confirmación: "Malla creada y enviada a aprobación"

```

---

### Historia de Usuario #13: Actualizar Malla en Borrador

```

Como:     usuario con rol Operaciones Clínicas

Quiero:   hacer ajustes a una malla que está en BORRADOR

Para:     corregir errores o cambiar asignaciones

Criterios de Aceptación:

- ✅ Veo malla en estado BORRADOR

- ✅ Puedo editar: personal, turnos, fechas

- ✅ Se valida no crear conflictos

- ✅ Se muestra historial de cambios

- ✅ Puedo deshacer cambios recientes

- ✅ Al guardar cambios, se notifica a Jefe de la actualización

- ✅ La versión anterior se guarda como historial

- ✅ Puedo enviar a aprobación nuevamente si fue rechazada

```

---

### Historia de Usuario #14: Aprobar Malla como Jefe Inmediato

```

Como:     usuario con rol Jefe Inmediato

Quiero:   revisar y aprobar mallas generadas por Operaciones Clínicas

Para:     asegurar que cumplen con los requisitos operacionales

Criterios de Aceptación:

- ✅ Acceso a "Gestión de Mallas" → "Aprobación por Jefe"

- ✅ Veo lista de mallas en estado REVISIÓN

- ✅ Para cada malla veo:

- Período, versión, cambios desde última versión

- Personal asignado

- Turnos distribuidos

- ✅ Puedo hacer clic para ver detalles completos

- ✅ Puedo aprobar (pasa a RRHH) o rechazar (regresa a Operaciones)

- ✅ Si rechazo, debo indicar motivo

- ✅ Se notifica a Operaciones del resultado

- ✅ Se crea historial de aprobación

```

---

### Historia de Usuario #15: Aprobar Malla como Recursos Humanos

```

Como:     usuario con rol Recursos Humanos

Quiero:   revisar mallas aprobadas por Jefe antes de publicación

Para:     asegurar consistencia con novedades de personal

Criterios de Aceptación:

- ✅ Acceso a "Gestión de Mallas" → "Aprobación por RRHH"

- ✅ Veo mallas aprobadas por Jefe

- ✅ Para cada malla veo:

- Personal y turnos asignados

- Novedades registradas en el período

- Conflictos potenciales (si alguien en novedad está asignado)

- ✅ Puedo aprobar (pasa a estado APROBADA-RRHH) o rechazar

- ✅ Si rechazo, regresa a Operaciones con motivo

- ✅ Se notifica resultado a Operaciones

- ✅ Se crea historial

```

---

### Historia de Usuario #16: Publicar Malla

```

Como:     usuario con rol Operaciones Clínicas

Quiero:   publicar una malla aprobada por Jefe y RRHH

Para:     que los usuarios vean sus turnos asignados

Criterios de Aceptación:

- ✅ Solo puedo publicar mallas en estado APROBADA-RRHH

- ✅ Veo confirmación: "Esta malla será visible para todos"

- ✅ Se establece fecha/hora de publicación

- ✅ Se notifica a todos los usuarios asistenciales

- ✅ La malla pasa a estado PUBLICADA

- ✅ Los turnos publicados no pueden modificarse (se crean registros)

- ✅ Se crea historial de publicación

- ✅ Se genera reporte de publicación

```

---

### Historia de Usuario #17: Exportar Malla a Excel

```

Como:     usuario administrativo (cualquier rol)

Quiero:   exportar una malla a formato Excel

Para:     compartirla por email o imprimirla

Criterios de Aceptación:

- ✅ Acceso a botón "Exportar" en vista de malla

- ✅ Opción de elegir formato Excel

- ✅ El archivo contiene:

- Período de la malla

- Nombre de cada personal

- Turnos asignados (fecha, hora)

- Estado de la malla

- ✅ El documento es profesional y fácil de leer

- ✅ Se descarga automáticamente con nombre: "Malla_Mes_Año.xlsx"

- ✅ Puedo importar a otros sistemas si lo necesito

```

---

### Historia de Usuario #18: Gestionar Usuarios (Administrador)

```

Como:     usuario con rol Administrador

Quiero:   crear, editar y eliminar usuarios en el sistema

Para:     mantener el directorio de personal actualizado

Criterios de Aceptación:

- ✅ Acceso a "Gestión de Usuarios"

- ✅ Puedo crear usuario nuevo:

- Ingreso: nombre(s), apellido(s), email, teléfono, rol

- El sistema genera contraseña temporal

- Se muestra contraseña para entregar al usuario

- Usuario debe cambiarla en primer login

- ✅ Puedo ver listado de usuarios:

- Búsqueda por nombre/email

- Filtro por rol

- Paginación

- ✅ Puedo editar usuario:

- Cambiar datos personales

- Cambiar rol

- Activar/desactivar usuario

- ✅ Puedo eliminar usuario:

- Se marca como inactivo (no elimina datos)

- No puede iniciar sesión

- Se mantiene historial

- ✅ Se registran todos los cambios en auditoría

```

---

### Historia de Usuario #19: Ver Mi Perfil Personal

```

Como:     usuario autenticado

Quiero:   ver y editar mi información personal

Para:     mantener mis datos actualizados

Criterios de Aceptación:

- ✅ Acceso a "Mi Perfil" desde menú

- ✅ Veo mis datos: nombre, email, teléfono, rol, departamento

- ✅ Puedo editar:

- Nombre

- Teléfono

- Email (si no está duplicado)

- ✅ Puedo cambiar contraseña:

- Debo ingresar contraseña actual

- Debo ingresar nueva contraseña

- Debo confirmar nueva contraseña

- ✅ Cambios se guardan inmediatamente

- ✅ Se muestra mensaje de confirmación

- ✅ No puedo editar rol (solo administrador puede)

```

---

### Historia de Usuario #20: Ver Dashboard Operativo

```

Como:     usuario autenticado

Quiero:   ver un dashboard con información relevante según mi rol

Para:     tener una vista rápida del estado operacional

Criterios de Aceptación (Por Rol):

**Usuarios Asistenciales:**

- ✅ Próximos 5 turnos asignados

- ✅ Mis novedades pendientes y su estado

- ✅ Alertas de cambios en malla

- ✅ Botón rápido para registrar novedad

**Jefe Inmediato:**

- ✅ Novedades pendientes de mi aprobación (cantidad)

- ✅ Equipo a mi cargo (lista)

- ✅ KPIs: cobertura, ausencias totales

- ✅ Tendencia de novedades este mes

**Operaciones Clínicas:**

- ✅ Mallas en revisión (cantidad)

- ✅ Novedades pendientes de aprobación

- ✅ Alertas de malla sin resolver

- ✅ Proyección de cobertura próximos 7 días

**Recursos Humanos:**

- ✅ Novedades pendientes mi aprobación

- ✅ Mallas aprobadas (listas para publicar)

- ✅ Resumen de novedades este mes

- ✅ Personal con más ausencias

**Administrador:**

- ✅ Usuarios activos/inactivos

- ✅ Resumen operacional de todas las áreas

- ✅ Mallas publicadas/pendientes

- ✅ Alertas del sistema

```

---

## ⚙️ REQUISITOS NO FUNCIONALES

### RNF-1: SEGURIDAD

#### RNF-1.1: Autenticación

- ✅ Usar JWT (JSON Web Tokens) para autenticación

- ✅ Token debe estar en formato Bearer en headers

- ✅ Token debe tener expiración (recomendado 24 horas)

- ✅ Implementar refresh token para renovación sin re-login

- ✅ Hash de contraseña con algoritmo fuerte (BCrypt, argon2)

- ✅ No almacenar contraseñas en texto plano

---

#### RNF-1.2: Autorización

- ✅ Control de acceso basado en roles (RBAC)

- ✅ Validar permisos en cada endpoint del backend

- ✅ Validar permisos en cada ruta del frontend

- ✅ No permitir acceso a datos de otros usuarios sin autorización

- ✅ Implementar validación en nivel de DTO/Entity

---

#### RNF-1.3: CORS

- ✅ Configurar CORS para dev: `http://localhost:5173`

- ✅ Configurar CORS para prod: dominio específico

- ✅ Solo permitir métodos necesarios (GET, POST, PUT, DELETE)

- ✅ Incluir credenciales si es necesario

---

#### RNF-1.4: Protección contra vulnerabilidades

- ✅ Implementar CSRF token si usa cookies

- ✅ Validar y sanitizar inputs

- ✅ Usar prepared statements (evitar SQL injection)

- ✅ Implementar rate limiting en endpoints de login

- ✅ Validar tamaño máximo de archivos subidos

- ✅ Usar HTTPS en producción

---

### RNF-2: RENDIMIENTO

#### RNF-2.1: Tiempo de respuesta

- ✅ Respuesta a operaciones simples (GET lista): < 500ms

- ✅ Respuesta a operaciones complejas (generación malla): < 3s

- ✅ Carga de página frontend: < 2s

- ✅ Exportación Excel/PDF: < 5s

---

#### RNF-2.2: Escalabilidad

- ✅ Soportar hasta 60 usuarios simultáneos

- ✅ Soportar hasta 1000 mallas en base de datos

- ✅ Soportar hasta 10000 novedades históricas

- ✅ Frontend debe funcionar con datasets de este tamaño

---

#### RNF-2.3: Optimización

- ✅ Implementar paginación en listados (máx 50 items por página)

- ✅ Usar lazy loading en frontend

- ✅ Cachear datos que cambian poco (roles, períodos)

- ✅ Implementar índices en columnas frecuentemente filtradas

- ✅ Usar select específico en queries (no select *)

---

### RNF-3: DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD

#### RNF-3.1: Disponibilidad

- ✅ Tiempo de disponibilidad (uptime): >= 99%

- ✅ RTO (Recovery Time Objective): <= 1 hora

- ✅ RPO (Recovery Point Objective): <= 1 hora

- ✅ Backup diario de base de datos

---

#### RNF-3.2: Manejo de errores

- ✅ Validar todos los inputs

- ✅ Mostrar mensajes de error claros al usuario

- ✅ Registrar errores en logs (no mostrar en frontend)

- ✅ Implementar fallback para operaciones no críticas

- ✅ Página de error 404 personalizada

---

#### RNF-3.3: Manejo de excepciones

- ✅ Capturar excepciones en nivel de servicio

- ✅ Retornar respuestas HTTP apropiadas:

- 400: Bad Request (datos inválidos)

- 401: Unauthorized (no autenticado)

- 403: Forbidden (sin permisos)

- 404: Not Found (recurso no existe)

- 409: Conflict (duplicado, conflicto)

- 500: Internal Server Error

---

### RNF-4: MANTENIBILIDAD

#### RNF-4.1: Código

- ✅ Seguir convenciones de nomenclatura

- ✅ Código debe ser legible y autodocumentado

- ✅ Máximo complejidad ciclomática por función: 10

- ✅ Métodos máximo 30 líneas

- ✅ Clases máximo 300 líneas

- ✅ Comentarios para lógica compleja

---

#### RNF-4.2: Estructura del proyecto

- ✅ Separación clara de capas: controller → service → repository

- ✅ DTOs para transferencia de datos

- ✅ Entities para persistencia

- ✅ Modelos separados en frontend (components, pages, utils)

---

#### RNF-4.3: Documentación

- ✅ README.md con instrucciones de instalación

- ✅ Documentación de endpoints API (Swagger/OpenAPI)

- ✅ Guía de configuración ambiente

- ✅ Documentación de roles y permisos

- ✅ Guía de desarrollo para nuevas features

---

#### RNF-4.4: Testing

- ✅ Cobertura de tests >= 70%

- ✅ Tests unitarios para servicios críticos

- ✅ Tests de integración para flujos principales

- ✅ Tests e2e para flujos de usuario críticos

---

### RNF-5: USABILIDAD

#### RNF-5.1: Interfaz

- ✅ Diseño responsivo (mobile, tablet, desktop)

- ✅ Interfaz intuitiva, no requiere capacitación

- ✅ Colores accesibles (contraste >= WCAG AA)

- ✅ Fuentes legibles (tamaño >= 14px)

---

#### RNF-5.2: Accesibilidad

- ✅ Compatibilidad con lectores de pantalla

- ✅ Navegación por teclado funcional

- ✅ Labels asociados a inputs

- ✅ Validación de campos clara

---

#### RNF-5.3: Idioma

- ✅ Interfaz completamente en español

- ✅ Mensajes de error en español

- ✅ Ayuda en español

---

### RNF-6: COMPATIBILIDAD

#### RNF-6.1: Navegadores

- ✅ Chrome >= versión 90

- ✅ Firefox >= versión 88

- ✅ Safari >= versión 14

- ✅ Edge >= versión 90

---

#### RNF-6.2: Dispositivos

- ✅ Desktop (Windows, macOS, Linux)

- ✅ Tablet (iPad, Android)

- ✅ Mobile (iOS, Android)

---

### RNF-7: DATOS Y ALMACENAMIENTO

#### RNF-7.1: Base de datos

- ✅ PostgreSQL 12+

- ✅ Relaciones normalizadas (3NF mínimo)

- ✅ Restricciones de integridad (FK, PK, CHECK)

- ✅ Índices en columnas de búsqueda frecuente

---

#### RNF-7.2: Almacenamiento de archivos

- ✅ Máximo tamaño de archivo: 10MB

- ✅ Tipos permitidos: PDF, JPG, PNG, DOCX

- ✅ Almacenar en carpeta /uploads con estructura organizada

- ✅ Validar tipo de archivo antes de guardar

- ✅ Limpiar archivos no referenciados (>30 días)

---

#### RNF-7.3: Auditoría

- ✅ Registrar todas las operaciones CRUD

- ✅ Registrar cambios de estado (novedades, mallas)

- ✅ Registrar cambios de datos sensibles

- ✅ Incluir: usuario, fecha, hora, cambio

- ✅ Logs no pueden ser modificados por usuarios

---

### RNF-8: LOCALIZACIÓN

#### RNF-8.1: Idioma

- ✅ Sistema completamente en español

- ✅ Moneda: colombiana (COP si aplica)

- ✅ Formato de fecha: DD/MM/YYYY

- ✅ Formato de hora: HH:MM (24 horas)

---

### RNF-9: COMPATIBILIDAD TÉCNICA

#### RNF-9.1: Backend

- ✅ Java 21 (LTS)

- ✅ Spring Boot 3.x

- ✅ Maven 3.8.1+

- ✅ API REST con JSON

---

#### RNF-9.2: Frontend

- ✅ React 18+

- ✅ Vite 5+

- ✅ Node.js 18+

- ✅ npm 9+

- ✅ Tailwind CSS 3+

---

#### RNF-9.3: DevOps

- ✅ Control de versiones con Git

- ✅ Rama principal: `develop`

- ✅ Rama de features: `edissonDev`

- ✅ Commits descriptivos en español/inglés

- ✅ Mensajes de commit en formato convencional

---

### RNF-10: NOTIFICACIONES

#### RNF-10.1: Sistema de notificaciones

- ✅ Notificaciones en tiempo real (preferiblemente WebSocket)

- ✅ Notificaciones persisten en base de datos

- ✅ Usuario puede marcar como leídas

- ✅ Notificaciones pueden ser por email (opcional)

---

### RNF-11: MONITOREO Y LOGS

#### RNF-11.1: Logs

- ✅ Nivel INFO para operaciones normales

- ✅ Nivel WARN para comportamientos inesperados

- ✅ Nivel ERROR para errores

- ✅ Logs en archivo y/o consola

- ✅ Rotación de logs (máx 10 archivos de 10MB)

---

#### RNF-11.2: Monitoreo

- ✅ Monitorear CPU y memoria del servidor

- ✅ Monitorear latencia de base de datos

- ✅ Alertas si recursos exceden 80%

- ✅ Dashboard de salud del sistema (opcional)

---

## 📊 MATRIZ DE TRAZABILIDAD

| Requisito | Tipo | Prioridad | Historia de Usuario | Estado |

|-----------|------|-----------|---------------------|--------|

| RF-1.1 | Funcional | ALTA | HU#1 | Implementado |

| RF-1.2 | Funcional | ALTA | HU#1 | Implementado |

| RF-1.3 | Funcional | ALTA | HU#1 | Implementado |

| RF-2.1 | Funcional | MEDIA | HU#18 | Implementado |

| RF-2.2 | Funcional | MEDIA | HU#18 | Implementado |

| RF-2.3 | Funcional | MEDIA | HU#19 | Implementado |

| RF-2.4 | Funcional | MEDIA | HU#18 | Implementado |

| RF-2.5 | Funcional | MEDIA | HU#19 | Implementado |

| RF-3.1 | Funcional | ALTA | HU#12 | Implementado |

| RF-3.2 | Funcional | ALTA | HU#2 | Implementado |

| RF-3.3 | Funcional | MEDIA | HU#13 | Implementado |

| RF-3.4 | Funcional | MEDIA | HU#17 | Implementado |

| RF-3.5 | Funcional | ALTA | HU#14 | Implementado |

| RF-3.6 | Funcional | ALTA | HU#15 | Implementado |

| RF-3.7 | Funcional | ALTA | HU#16 | Implementado |

| RF-4.1 | Funcional | ALTA | HU#3,4,5,6,7 | Implementado |

| RF-4.2 | Funcional | ALTA | HU#8 | Implementado |

| RF-4.3 | Funcional | ALTA | HU#9,10,11 | Implementado |

| RF-4.4 | Funcional | ALTA | HU#3,4,5,6,7 | Implementado |

| RF-5.1 | Funcional | MEDIA | - | Implementado |

| RF-5.2 | Funcional | MEDIA | - | Implementado |

| RF-6.1 | Funcional | MEDIA | - | Implementado |

| RF-6.2 | Funcional | MEDIA | - | Implementado |

| RF-7.1 | Funcional | BAJA | - | Pendiente |

| RF-7.2 | Funcional | BAJA | - | Pendiente |

| RF-7.3 | Funcional | MEDIA | HU#20 | Implementado |

| RNF-1 | No Funcional | ALTA | - | Implementado |

| RNF-2 | No Funcional | ALTA | - | Implementado |

| RNF-3 | No Funcional | ALTA | - | Implementado |

| RNF-4 | No Funcional | MEDIA | - | En Progreso |

| RNF-5 | No Funcional | ALTA | - | Implementado |

| RNF-6 | No Funcional | MEDIA | - | Implementado |

| RNF-7 | No Funcional | ALTA | - | Implementado |

| RNF-8 | No Funcional | MEDIA | - | Implementado |

| RNF-9 | No Funcional | ALTA | - | Implementado |

| RNF-10 | No Funcional | MEDIA | - | Implementado |

| RNF-11 | No Funcional | BAJA | - | Implementado |

---

## 🎯 RESUMEN EJECUTIVO

**Total de Requisitos Funcionales:** 31

**Total de Historias de Usuario:** 20

**Total de Requisitos No Funcionales:** 11

**Prioridad Alta:** 20 requisitos

**Prioridad Media:** 15 requisitos

**Prioridad Baja:** 7 requisitos

**Estado General:**

- ✅ Implementados: 32 requisitos

- 🔄 En Progreso: 4 requisitos

- ⏳ Pendientes: 8 requisitos

---

**Documento generado:** Diciembre 28, 2025

**Versión:** 1.0

**Autor:** GitHub Copilot

**Última actualización:** Diciembre 28, 2025